中粮生物科技太仓新建55万吨每年淀粉糖项目

SCOS全局供应链优化与协同系统技术蓝图设计说明书

八、技术蓝图交付物

| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 编制单位 | 中控技术股份有限公司 |
| 编制日期 | 2026年10月22日 |

文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 第八章 技术蓝图交付物 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文档状态 | 技术蓝图正式编制稿 |
| 适用范围 | SCOS五大模块及公共技术能力 |
| 保密级别 | 项目内部 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 编制单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026年10月22日 | 初次编制 | 中控技术股份有限公司 |

八、技术蓝图交付物

本章依据《SCOS全局供应链优化与协同系统技术要求》中的投标方交付物要求，建立正式交付责任与技术蓝图章节的对应关系。技术蓝图作为架构和详细设计的上位依据，当前给出交付物应遵循的架构、数据、模型、接口、部署、安全、测试和验收基线；源代码、构建制品、脚本、完整DDL、OpenAPI文件、操作手册、培训材料和运维手册等在相应项目阶段形成并按本章映射验收。

8.1 投标技术交付物响应与章节映射

交付物按技术交付、运维与部署、用户与知识转移、质量保证与售后四类管理。每项交付物都应具有版本、责任方、形成阶段、评审记录和验收证据；同一内容在不同交付物中引用统一版本，避免架构、接口、数据库和操作手册之间口径漂移。

| 控制原则 | 要求 |
| --- | --- |
| 逐项响应 | 投标技术要求中的每一项交付物均在本章列示，不以内部编制产物替代合同交付物。 |
| 阶段真实 | 区分技术蓝图已覆盖的设计内容与后续详细设计、开发、测试、上线或运维阶段形成的成果。 |
| 章节可追溯 | 每项交付物明确引用本技术蓝图章节，后续成果不得偏离已确认的边界、技术选型和非功能基线。 |
| 版本一致 | 源代码、数据库、接口、部署、模型和手册引用相同的发布版本、配置版本和制品摘要。 |
| 证据闭环 | 评审、测试、演练、培训、签认、服务响应和知识产权文件形成可核验记录。 |

8.1.1 技术设计与研发交付物

技术交付物覆盖可运行软件、架构与详细设计、数据库、接口、集成和非功能设计。技术蓝图已经确定总体结构和关键机制；代码级、物理字段级和部署脚本级成果在后续阶段形成。

| 序号 | 投标交付物 | 本技术蓝图对应章节 | 本蓝图覆盖内容 | 后续正式成果与验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完整源代码与构建制品 | 2.3—2.4、3.1—3.5、5.3—5.4、6.2.8 | 前端、Java后端、Python算法、数据库迁移和集成适配器的边界、技术栈与发布结构 | 开发阶段提交全部定制/配置源代码、制品摘要、构建记录，并完成代码与制品一致性验证 |
| 2 | 版本化依赖及获取方式 | 2.4、6.1.5、6.2.8 | Java、Python、前端、SCIP/PySCIPOpt依赖锁定、漏洞治理和SBOM要求 | 开发与发布阶段提交锁文件、依赖仓库/离线包、许可证与SBOM，验证可重复构建 |
| 3 | 一键构建、部署与回退脚本 | 6.2.2—6.2.8、7.1.7、7.2.8 | 应用、数据库、算法服务器的部署关系、配置外置、迁移、健康检查和回退机制 | 上线阶段提交自动化脚本和操作说明，完成空环境部署、升级、回退和恢复演练 |
| 4 | 系统架构设计文档 | 二、总体架构设计；四、跨模块协同与公共控制机制；五、数据、模型与集成架构；六、安全、部署、运维与非功能设计 | 总体、应用、技术、数据、模型、集成、部署、安全和运维架构 | 本技术蓝图构成系统架构设计的上位文件；后续变更通过架构决策记录受控 |
| 5 | 详细设计文档 | 三、五大功能模块技术设计；四、跨模块协同与公共控制机制；5.1—5.4 | 模块组件、状态、规则、公式、数据、接口、异常和公共机制的详细设计基线 | 详细设计阶段补充类图、关键时序图、包结构、程序接口和异常处理细节并评审 |
| 6 | 数据库设计文档 | 5.1、9.2 | 数据域、数据流、概念/逻辑模型、MySQL总体设计、关键表和完整业务字段字典 | 详细设计阶段提交物理ER、全部表结构、DDL、索引、分区、存储过程（如有）和性能优化报告 |
| 7 | API接口规范 | 5.4、9.3 | REST原则、接口方向、资源、认证、幂等、超时、错误、事件、任务和核心契约 | 接口设计与联调阶段提交全部Swagger/OpenAPI、请求响应样例、错误码、认证说明和契约测试记录 |
| 8 | 系统集成文档 | 2.1、4.1、5.1.5、5.4、9.3 | SAP、MES、WMS、TMS、QMS/LIMS、E采等集成点、数据流、协议、事件和异常补偿 | 联调阶段提交物理地址、字段映射、频率、消息样例、责任边界、联调结果和对账报告 |
| 9 | 非功能性设计 | 6.1—6.4、7.2.6—7.2.8、7.3.6 | 性能、并发、安全、可靠性、容量、兼容性、可观测性、备份与恢复设计 | 测试阶段提交性能、安全、稳定性、备份恢复和故障演练报告，按确认指标签认 |

8.1.2 部署、运维与服务交付物

| 序号 | 投标交付物 | 本技术蓝图对应章节 | 形成与验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统部署手册 | 6.2、7.1.7 | 上线前形成，覆盖硬件与软件要求、应用/数据库/算法服务器安装、算法容器编排、配置、数据库迁移、健康检查、验证和回退；以部署演练验收。 |
| 2 | 系统运维手册 | 6.4、9.3.4 | 上线前形成，覆盖监控、日志分析、作业、补数、备份恢复、常见故障、模型运行和应急处置；以值守和演练验收。 |
| 3 | 部署配置清单 | 6.1.4、6.1.7、6.2.1—6.2.8 | 按环境列出服务器、端口、域名、镜像摘要、资源配额、卷、任务、数据库、监控和外部依赖；敏感值只保留安全引用。 |
| 4 | 证书文件及管理记录 | 6.1.2、6.1.7 | 通过受控渠道交付证书及链、用途、责任人、有效期和轮换记录；私钥不得进入普通文档、源码或镜像。 |

8.1.3 用户与知识转移交付物

| 序号 | 投标交付物/服务 | 本技术蓝图对应章节 | 形成与验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终用户操作手册 | 3.1—3.5、4.2、7.1.8 | 按管理层、库存、采购、要货、成本等角色编制图文手册，覆盖页面、按钮、正常/异常流程、审批发布和常见问题；UAT前定稿。 |
| 2 | 系统管理员手册 | 4.2、5.2—5.3、6.1—6.4 | 覆盖用户、权限、组织、参数、指标、规则、模型版本、主数据、批处理、接口、日志和审计管理。 |
| 3 | 分层培训及PPT/视频/练习数据 | 7.1.8、9.1 | 按最终用户、关键用户、管理员和运维人员组织培训；课件、视频、脱敏练习数据、签到、考试和反馈形成完整证据。 |
| 4 | 不少于120人日的现场培训与实操指导 | 7.1.8 | 编制人员、课程、批次和人日计划，记录实际人日、签到、练习结果和问题闭环。 |
| 5 | 关键用户认证 | 7.1.8、7.2.9 | 建立理论、实操和场景考核标准；关键用户通过后形成认证名单和补训记录。 |
| 6 | 不少于90人日的上线支持 | 7.1.7、6.4.3—6.4.8 | 上线期间记录驻场安排、问题单、响应、处理、交接和实际人日。 |
| 7 | 7×24应急通道及现场响应 | 6.4.3、6.4.8、7.1.7 | 建立7×24应急联系方式；P1问题2小时内响应，必要时24小时内到场，并保存通知、响应、到场和恢复证据。 |

8.1.4 质量保证与知识产权交付物

| 序号 | 投标交付物/承诺 | 本技术蓝图对应章节 | 形成与验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证与售后服务方案 | 6.4、7.3 | 项目验收前形成服务组织、范围、流程、升级、度量和报告机制；免费质保期不少于12个月。 |
| 2 | SLA与问题分级响应 | 6.4.3、6.4.8 | 明确P1/P2/P3等分级、响应和恢复目标；P1在2小时内响应，P2在4小时内响应，并以服务台记录统计。 |
| 3 | 服务窗口与联系人清单 | 6.4.1、6.4.8 | 列出业务、应用、数据、模型、接口、数据库、安全和基础设施主备联系人、服务时间和升级路径，变更后及时更新。 |
| 4 | 缺陷与补丁管理流程 | 6.1.5、6.2.8、6.4.7、7.2 | 覆盖发现、分级、复现、修复、回归、发布、回退和影响通告；高风险补丁须经过安全与业务评审。 |
| 5 | 知识产权承诺文件 | 1.3、6.2.8 | 合同阶段形成正式承诺：项目定制源代码和文档按投标要求永久、无条件归建设方所有；投标方保留基础产品知识产权，边界和第三方许可证清晰。 |

8.2 技术蓝图覆盖说明

8.2.1 本蓝图覆盖与后续阶段成果

技术蓝图批准后，各后续交付物以对应章节为设计基线。详细设计、代码、数据库、接口或部署方案发生影响架构边界、数据口径、模型约束、安全或非功能指标的变化时，必须先完成影响分析和架构决策，再同步更新相关交付物。正式移交时以版本清单统一核对文件、制品、脚本、手册、培训、服务和知识产权文件，保证内容与实际上线版本一致。

| 阶段 | 主要形成物 | 关键评审/验收 |
| --- | --- | --- |
| 技术蓝图 | 架构、模块、数据、模型、集成、部署、安全、测试和交付映射 | 业务、架构、数据、模型、安全联合评审 |
| 详细设计 | 类图、时序、物理ER、DDL、OpenAPI、配置和脚本设计 | 详细设计与接口评审 |
| 开发与测试 | 源代码、构建制品、依赖、SBOM、测试报告和缺陷记录 | 代码、制品、功能、A/B、性能与安全验证 |
| 上线与培训 | 部署/运维/用户/管理员手册、培训材料、配置证书清单 | 部署恢复演练、UAT、培训考核和上线准入 |
| 运维与质保 | 服务方案、SLA记录、问题补丁、月报和知识转移更新 | 服务度量、问题复盘和质保期验收 |