# 第三章  SCOS智能化应用场景蓝图 Draft

场景素材包、验收口径与待补资料清单

| 文档定位 | 正式蓝图编写前的结构化素材与资料缺口稿 |
| --- | --- |
| 编制依据 | 业务蓝图案例、SCOS技术要求、现有SCOS调研与模块方案 |
| 版本/日期 | Draft v0.1 / 2026-08-23 |

使用说明：本稿不直接作为最终交付章节；“已确认”表示有现有文档支撑，“待确认”表示需业务/技术评审，“待补充”表示当前资料不足。后续正式编写应将缺口关闭后再固化为蓝图承诺。

# 3.1 本章编制目标与案例结构对齐

参考研发模块案例的“AI功能应用场景说明书”写法，SCOS第三章建议以“场景清单+单场景说明书+验收指标+资料缺口”组织。不建议直接照搬案例中的PLM场景，而应将标书的供应链优化能力转化为可触发、可输入、可解释、可人工确认和可验收的场景。

| 单场景正式稿字段 | 应表达的内容 | 当前资料来源 |
| --- | --- | --- |
| 场景编号/名称 | 统一命名、所属模块、版本范围 | 标书+功能架构；编号待项目统一 |
| 场景价值/业务问题 | 解决谁的什么决策问题 | 三份模块方案的“模块目标/主要问题” |
| 触发方式与使用角色 | 定时、事件或人工触发；发起、审批、查看角色 | 运行机制+待调研的岗位矩阵 |
| 输入与数据源 | 字段、系统、频率、权威源、质量规则 | 模块方案+交互数据初稿+数据样例 |
| 处理逻辑/模型 | 规则、约束、目标、人工干预点和可解释信息 | 采购/库存/驾驶舱方案；排程等待补 |
| 输出、闭环与异常 | 建议、备选、预警、下发、回传和回退 | 模块方案+标书场景化集成要求 |
| 验收指标 | 正确性、时效、性能、可用性和业务效果 | 标书硬指标+项目评审后的业务基线 |

# 3.2 智能化场景总清单（建议稿）

| 类别 | 候选场景 | 当前成熟度 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驾驶舱 | 全局态势监测与健康度评估 | 高 | 补指标口径表、页面原型、角色视图 |
| 驾驶舱 | 分级预警、钻取溯源与处置闭环 | 中高 | 确认阈值主数据、工单承接系统 |
| 驾驶舱 | 需求波动/供应风险/成本变化沙盘推演 | 中 | 明确模型服务调用合同和采纳权限 |
| 采购优化 | 分期待采购需求净算 | 高 | 确认已生效采购承诺的状态口径 |
| 采购优化 | 多供应商成本优化与备选方案 | 高 | 补真实报价/运费/账期/供货上限样本 |
| 采购优化 | 合同锁价辅助与周度滚动调整 | 中 | 明确期货数据源、锁价规则和审批流 |
| 成品库存 | 动态安全库存、再订货点与目标库存 | 高 | 确认服务水平参数和需求/补充周期样本 |
| 成品库存 | 月-周-日补货协同与滚动7天风险预警 | 高 | 确认计划入库口径、储罐映射和排程反馈 |
| 精益排程 | 月度/日度生产排程与异常快速重排 | 中低 | 补产线、品种切换、清洗、产能、物料、检修约束 |
| 成本/追溯 | 客户盈利分析、批次正反向追溯与质量联动 | 低 | 标书有要求，现有draft缺专题方案和数据口径 |

# 3.3 高成熟度场景素材包

## 3.3.1 全局态势监测与预警联动

| 要素 | 已梳理素材 |
| --- | --- |
| 使用角色 | 管理层、供应链计划员、调度员 |
| 触发 | 自动刷新；指标越界或实时事件触发 |
| 输入 | 统一数据服务层主/交易数据，实时平台产量、库存、罐位、车辆和产线状态，SAP资金成本，各优化模块结果 |
| 核心处理 | 指标自动计算→阈值评估→红黄绿健康度→一/二级预警→KPI-专题-明细-源单据钻取→处置跟踪 |
| 输出/闭环 | 核心KPI、四专题视图、预警、根因链路和态势报告 |
| 验收与缺口 | 待确认：指标阈值、刷新频率、预警处置工单归属、移动端范围 |

## 3.3.2 多供应商采购方案优化

| 要素 | 已梳理素材 |
| --- | --- |
| 使用角色 | 采购专员、采购负责人、财务、供应链计划员 |
| 触发 | 每月形成方案；每周检查；需求版本变更或人工触发 |
| 输入 | 已发布原料需求、未完成采购订单、供应商报价/供货上限/运费/账期/提前期、资金成本率、当前期货价格 |
| 核心处理 | 净算待采购需求→线性规划最小化报价+运费-账期节省→输出推荐/备选组合→人工调整和审批→E采/SAP执行→状态回传 |
| 输出/闭环 | 采购需求、推荐量及0-最大可供调整范围、备选方案、综合成本、建议下单/到货日、不可行原因 |
| 验收与缺口 | 已有指标：常规优化≤3秒。待决策：标书要求供应风险量化/质量多目标，现方案将评分仅作参考 |

## 3.3.3 成品库存策略与生产补货协同

| 要素 | 已梳理素材 |
| --- | --- |
| 使用角色 | 供应链计划员、生产调度员、仓储管理员、销售运营 |
| 触发 | 每月25日发布策略；每周形成补货计划；每日滚动校验；重大异常人工确认后重算 |
| 输入 | 月度出货计划、销售订单、合格/已分配/冻结/待检/异常库存、计划生产入库、待发运量、历史出库波动、补充周期、储罐容量和可用状态 |
| 核心处理 | 按成品计算动态(R,s,S)→月度总量→周补货建议→日滚动7天库存轨迹→低水位/容量预警→输出数量和期望可用入库日给排程 |
| 输出/闭环 | 安全库存、再订货点、目标库存、补货量、风险日、建议提前/增补、库存健康指标 |
| 验收与缺口 | 范围待决策：标书要求原料/在制/成品/副产品，当前方案仅成品；需明确变更批准 |

# 3.4 待展开场景的编写占位

| 场景 | 标书已给定 | 正式编写前必须取得 |
| --- | --- | --- |
| 精益生产排程 | 支持72小时详细排程；计算≤5分钟；硬约束100%满足；异常快速重排 | 产线/设备日历、SKU工艺路线、产能、批量、换线清洗矩阵、物料可用性、检修/质量约束、现行排程样本 |
| 统计与成本核算 | 从生产/物流系统取数；客户盈利分析；财务数据权威源为SAP | 成本中心、物料价格、费用分摊、标准/实际成本口径、客户/订单收入与物流成本样本、SAP对账机制 |
| 全程追溯协同 | 与MES/WMS/LIMS/SAP等建立批次数据接口，支持正反向追溯和质量警报联动 | 批次编码规则、投料-生产-检验-入库-发运关联样本、召回/隔离流程、追溯时效指标 |
| 数字孪生三维态势 | 驾驶舱可消费空间元数据和业务态势流 | 三维平台责任边界、场景范围、坐标/设备/储罐/车辆映射、渲染性能和交互原型 |

# 3.5 业务决策点与冲突项

| 决策项 | 标书口径 | 当前梳理口径 | 建议结论/需确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 库存优化范围 | 原料、在制品、成品、副产品等 | 仅成品 | 项目组决定分期还是补齐；正式蓝图明确本期/后续期 |
| 采购多目标与风险 | 质量、成本多目标，量化供应风险 | 优化仅比较成本，评分仅参考 | 确认是否把质量门槛/风险上限作硬约束，或作二期 |
| 库存需求预测 | 自动识别需求模式 | 不新建需求预测，使用月度计划+订单 | 明确“历史波动参数”与“预测模型”的边界 |
| 驾驶舱数据接入 | 必须消费统一数据服务层/实时平台 | 已对齐，但表格中仍存在“从SAP获取”等表述 | 正式稿统一写成通过统一服务消费；直连例外单独论证 |

# 3.6 场景验收素材

| 验收维度 | 可直接沉淀的指标/口径 | 待补基线 |
| --- | --- | --- |
| 算法性能 | 采购常规方案≤3秒；72小时详细排程≤5分钟 | 数据规模、硬件配置、并发条件 |
| 方案可行性 | 排程结果100%满足硬约束；采购/库存不可行时输出缺口原因 | 业务约束全量清单与优先级 |
| 驾驶舱体验 | 主要视图首次加载≤3秒；钻取≤2秒；关键运营指标数据延迟≤5秒；成本资金≤1小时 | 测试环境、指标数量、历史数据量 |
| 业务效果 | 订单满足率、缺货、周转、成本、准时交付、预警闭环时长 | 上线前基线、目标值、统计周期与责任人 |
| 可解释与审计 | 每次计算保存输入版本、参数、结果、人工调整和发布记录 | 日志保留期、审批流、调整原因码 |

# 3.7 正式编写前资料请求清单

P0：确认本期范围和上述四项冲突；确认场景统一编号与模块命名。

P0：提供排程约束清单、当前排产表及一个异常重排案例。

P0：提供采购、库存、生产、成本、追溯关键表样例和字段口径。

P1：确认角色-场景-操作权限矩阵，包括计算、调整、审批、发布、回退。

P1：确认指标字典、阈值、预警分级、工单闭环与移动端推送。

P1：为每个场景选取一组可复现的验收数据集，记录当前人工结果和期望结果。

P2：补页面原型、报表样式、沙盘对比图、预警钻取链路和导出模板。

# 素材来源登记

| 来源 | 本章用途 | 使用边界 |
| --- | --- | --- |
| 业务蓝图-案例/中粮太仓项目研发模块蓝图方案v2.0 | 章节组织、场景说明书和技术蓝图表达粒度 | 只借鉴结构，不沿用PLM业务事实 |
| 业务蓝图-案例/中粮太仓项目车辆物流管理模块蓝图方案v1.0 | 业务流程、边界、接口和缺口标识方式 | 只借鉴TMS蓝图组织方式 |
| SCOS全局供应链优化与协同系统技术要求 | 范围、功能、集成、性能、验收约束 | 作为必须对齐的基线，冲突项需专项确认 |
| 2-业务蓝图-draft/采购优化、库存优化、驾驶舱模块技术方案 | 现阶段已梳理的业务口径、模型、输入输出和接口 | 部分内容与标书全范围存在收窄，已列为待决策项 |
| 0-raw与1-wiki资料 | 调研纪要、数据样例、架构/逻辑/交互线索 | 未经评审的口径不直接写成最终承诺 |